## Slide 1: Definição do Escopo do Projeto Indesys Sistema Anti-Intrusão
Ana Paula Ferreira Costa
Arianne Envagelista
Christiann Dênys
Matheus Gonzalez
Max Cesar
Rodrigo Frazão

## Slide 2: Sumário
Objetivo;
Situação Atual e Justificativa do Projeto;
Objetivos SMART e Critérios de Sucesso do Projeto;
Escopo do Indesys;
Os Requisitos Funcionais (RF) do Sistema Indesys;
Premissas;
Restrições.

## Slide 3: Objetivo
Este projeto objetiva o desenvolvimento de um sistema anti-intrusão para o laboratório geral do prédio do Centro de Ciências Tecnológicas – CCT. As entregas serão modulares e ao término deste projeto, será entregue um sistema capaz de controlar tanto entradas/saídas fora do horário de expediente, quanto o acesso local, garantindo, desta forma, a segurança dos equipamentos, alunos e funcionários.

## Slide 4: Situação Atual e Justificativa do Projeto
O projeto encontra-se em fase inicial e organizacional, passando por todo um planejamento, para que, em seguida, ele possa ser colocado em prática de forma a cumprir as datas e metas previstas. Em Abril de 2017, foi inaugurado no Centro de Ciências Tecnológicas – CCT, o laboratório geral do CCT, e como o laboratório possui equipamentos caros, torna-se necessário um sistema que garanta a segurança local e que gerencie o controle do acesso.

## Slide 5: Objetivos SMART e Critérios de Sucesso do Projeto
O projeto será considerado um sucesso se atender, às metas apresentadas (garantindo a segurança e o controle de acesso), cumprir com as datas previstas e respeitar as restrições (cumprindo as metas somente no local desejado, ou seja, no laboratório do CCT).

## Slide 6
O sistema de segurança da Indesys permitirá o acesso ao laboratório apenas mediante a presença do cartão RFID de acesso e armazenará dados do cartão que foi usado para liberar o acesso, criando assim um log de registro. O alarme do sistema deverá ser ativado manualmente, caso contrario o alarme de segurança será ativado automaticamente a partir das 22 horas.
Escopo do Indesys
Os Requisitos Funcionais (RF) do Sistema Indesys:
RF1. O sistema deve implementar autenticação e autorização de usuário: Integrar a tecnologia RFID com o micro controlador utilizado, os usuários terão um cartão de acesso de que terá um ID vinculado ao usuário permitindo o seu acesso.

## Slide 7: Os Requisitos Funcionais (RF) do Sistema Indesys
RF2. O sistema deve criar uma base de dados de usuários:
  O banco de dados deverá armazenar as seguintes informações: Nome, matricula, ID do cartão e validade do cartão.
RF3. O sistema deverá armazenar os registros (log de entrada e saída)
  Deverá ser armazenado no bando de dados os registros dos usuários a cada acesso feito ao laboratório, registrando os horários e datas do acesso.
RF4. O sistema deve conter um subsistema de sensoriamento:
  Deverá ser implantado um subsistema que fará o controle de acesso indevido no ambiente após a ativação do alarme. Os sensores de presença serão conectados ao micro controlador efetuando a verificação do laboratório.

## Slide 8: Os Requisitos Funcionais (RF) do Sistema Indesys
Contendo os seguintes requisitos:
  O alarme poderá ser ativo manualmente ou programado para horários fixos;
  A cada 5 segundos haverá uma nova verificação feita pelos sensores no ambiente;
  Caso aconteça alguma alteração no ambiente os sensores ativarão o alarme;
  Deverá ser armazenado um registro com dia e horário a cada vez que o alarme for disparado.

## Slide 9: Premissas
Identificar o usuário que entra/sai do laboratório;
Em caso de esquecimento, o sistema será ativado automaticamente após as 22h.
Restrições
O sistema cobrirá o perímetro do laboratório, não se responsabilizando por demais locais do CCT.
Entregas e Critérios de Aceitação
As entregas dos seus critérios de aceitação estão descritas na EAP e no seu dicionário em anexo.

## Slide 10
OBRIGADO!