## Slide 1: Termo de Abertura do Projeto Indesys Sistema Anti-Intrusão
Ana Paula Ferreira Costa
Arianne Envagelista
Christiann Dênys
Matheus Gonzalez
Max Cesar
Rodrigo Frazão

## Slide 2: Sumário
Objetivo;
Justificativa;
Gerente de Projeto;
Metas;
Premissas;
Restrições;
Metodologia;
Riscos;
Plano de Aquisição;
Etapas do Projeto;
Partes Interessadas

## Slide 3: Objetivo
No fim de abril de 2017 foi inaugurado no prédio do Centro de Ciências Tecnológicas – CCT o laboratório Geral do CCT, e como o laboratório possui equipamentos caros, é necessário um sistema que indique entradas fora do horário de expediente, controle o acesso do local, garantindo, assim, a segurança de funcionários, alunos e equipamentos do local
Justificativa
Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema anti-intrusão para o laboratório geral do prédio do Centro de Ciência Tecnológicas - CCT

## Slide 4: Gerente do Projeto
Júlio Silva Pereira - Diretor Executivo da Indesys;
Responsabilidades: definir as tarefas dos projetos; atuar como ponto central de comunicação; assegurar que os membros da equipe estejam cientes das suas responsabilidades; gerenciar os compromissos contratuais.
Autoridades: dirigir ações de monitoração de atividades referentes a, tempo, custo, risco, performance e qualidade de forma; a garantir que os problemas sejam identificados, reportados e solucionados; delegar responsabilidade e autoridade para os membros de sua equipe.

## Slide 5: Metas
Criar um sistema anti-intrusão para o Laboratório do CCT;
Emitir Relatórios de entrada e saída (controle de acesso) do Laboratório.

## Slide 6
De acordo com PMBOK, são fatores associados ao escopo do projeto que, para fins de planejamento, são assumidos como verdadeiros, reais ou certos, sem a necessidade de prova ou demonstração.
  Identificar o usuário que entra/sai do laboratório;
  Em caso de esquecimento, o sistema será ativado automaticamente após as 22h.
Premissas
Restrições
As restrições do projeto são limitações impostas a equipe do projeto que podem afetar o desempenho da equipe no projeto
  O sistema cobrirá o perímetro do laboratório, não se responsabilizando por demais locais do CCT;

## Slide 7: Metodologias
Metodologia do Projeto:
  De Acordo com PmBok;
Metodologia de Desenvolvimento:
  Simulação;
  Prototipação;
  Entregas modulares.
Riscos
Mudança no escopo do projeto;
Inadequação dos prazos previstos;
Pouca participação dos stakeholders;

## Slide 8: Plano de Aquisição
Microprocessador;
Sensores;
Detector de movimento;
Placa e cartões RFID;
Atuador elétrico;
Cabos.
Investimento Total: R$ 150,00

## Slide 9: Principais Etapas
Termo de Abertura do Projeto
Estrutura Analítica do Projeto
Levantamento de Requisitos
Definição do Escopo
Simulações
Prototipação
Entrega do Projeto

## Slide 10: Partes Interessadas
Nome | Cargo | Função
Jorge Passinho | Diretor do Centro | Stakeholder
Carlos | Responsável do Laboratório | Stakeholder
Ana Paula Ferreira | Analista de Projeto | Líder de Projeto
Arianne Evangelista | Analista de Requisitos | Analista de Requisitos
Christiann Denys | Analista de Negócios | Analista de Negócios
Matheus Gonzalez | Desenvolvedor | Desenvolvedor
Max Cesar | Analista de Teste | Analista de Teste
Rodrigo Frazão | Arquiteto de Software | Arquiteto de Software